## Slide 1
BOGY 2017
Scrum
Thomas Weller

## Slide 2
Scrum
Agenda
Was ist Scrum?
Rollen
Sprint Planning
Task Board
Burn-Down-Chart
Definition of Done

## Slide 3
Scrum
Was ist Scrum?
Projekt- / Produktmanagement
Vorgehensmodell
Lean = schlank, d.h. ohne unnötige Bürokratie
empirisch = Lernen aus Erfahrungen
inkrementell =in kleinen Schritten
iterativ = wiederholend (in "Sprints")

## Slide 4
Scrum
Rollen
Vereinfachte Rollen im BOGY
Product Owner
Entwicklungsteam: ihr
Scrum Master
Kunde
Anwender: ihr
Management
Notes: Product Owner wäre zuständig für den wirtschaftlichen Erfolg.
Scrum Master wäre verantwortlich, dass die Regeln von Scrum eingehalten werden
Der Kunde würde das Produkt kaufen
Die Anwender nutzen das Produkt
Das Management ist verantwortlich für die Rahmenbedingungen.

## Slide 5
Scrum
Sprint Planning
Was wird entwickelt?
  definiert vom Product Owner
  gemeinsames Verständnis für das Produkt entwickeln
Wie wird entwickelt?
  definiert vom Entwicklungsteam
  Aufteilung in kleine, konkrete Aufgaben
 Das machen wir heute

## Slide 6
Scrum
Taskboard
Story
ToDo
In Process
To Verify
Done
Hand extrahieren
Notes: Auf User Stories verzichten wir
Wer sollte überprüfen, ob etwas korrekt erledigt wurde?

## Slide 7
Scrum
Taskboard
Hand extrahieren
Eingabe: Daten / Datenformat
Verarbeitung: ggf. technische Details, Lösungsidee
Ausgabe: Daten / Datenformat
Notes: Auf User Stories verzichten wir
Wer sollte überprüfen, ob etwas korrekt erledigt wurde?

## Slide 8
Scrum
Taskboard
Story
ToDo
In Process
To Verify
Done
Hand extrahieren
Notes: Auf User Stories verzichten wir
Wer sollte überprüfen, ob etwas korrekt erledigt wurde?

## Slide 9
Scrum
Burndown Chart
TODOs
Zeit
20 (?)
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
10 (?)
ideal
real
Oops, wir haben was vergessen.
Notes: W

## Slide 10
Scrum
Definition of Done
Wann ist etwas fertig?
  programmiert
  getestet
  von den anderen verstanden
  im Github verfügbar
  dokumentiert
  … ggf. mehr
    rechtlich abgesichert / patentiert
    einem Review unterzogen / auf Clean Code geprüft
    auf Sicherheitslücken überprüft

## Slide 11
Scrum
Zusammenfassung
Was ist Scrum?
  Vorgehensmodell für Projektmanagement
Rollen
  hier: Entwickler, Anwender
Sprint Planning
  Was und wie wird entwickelt?

## Slide 12
Scrum
Zusammenfassung
Task Board
  Aufgabenübersicht und Status
Burn-Down-Chart
  Fortschritt
Definition of Done
  Regeln zur Sicherstellung von Qualität

## Slide 13
Scrum
Fragen
?